宣城市公共资源交易监督管理局文件

宣公管〔2025〕1号

关于2024年第四季度市本级政府投资工程建设项目标后履约检查结果的公示

各有关单位：

为加强政府投资工程建设项目标后履约管理，确保工程建设各方主体诚信履约，2024年第四季度，我局对市本级工程建设项目标后履约情况进行抽查检查。现将2024年三季度标后履约检查问题的整改情况及四季度标后履约检查结果公示如下：

一、三季度问题整改情况

2024年第三季度市本级检查通报处理问题项目4个，经复查，其中已完工项目2个，分别为安徽省港口湾水库灌区工程施工十一标段（新建石壁山干（支）渠（宣州区段））、安徽省港口湾水库灌区工程施工二标段（石壁山干渠1#隧洞）；完成整改项目2个，分别为安徽省港口湾水库灌区工程施工十标段（新建佟李干渠（郎溪县段））和安徽省港口湾水库灌区工程施工十二标段（新建石壁山干（支）渠（宁国市段）），上述两个项目正常施工，关键岗位人员在岗履职。

二、四季度标后履约检查项目

- 本次共随机选取市本级10个在建工程项目开展了标后履约检查。开展检查的项目名称分别为：宣城市东部新城排水防涝改造提升工程一标段、宣城市东部新城排水防涝改造提升工程Ⅱ标段EPC工程、宣城经济技术开发区清流路与春华路交叉口东北角地块标准化厂房建设项目、宣城市清流路与风萃路交叉口东北角地块施工项目、安徽华晟新能源科技有限公司8GW组件二期5.99MW分布式屋顶光伏发电项目、安徽华晟新能源科技有限公司8GW组件一期5.99MW分布式屋顶光伏发电项目、宣城华晟光伏科技有限公司五期5.7MW屋顶光伏发电项目、安徽好彩头食品有限公司4.8MW（5.4MWp）屋顶分布式光伏发电项目、奉公大道（青弋江大道－极盛路段）建设工程、2024至2027年度宣城经开区沥青路面维修养护工程。

三、检查内容

- 1.工程建设项目合同签订情况；

- 2.项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的项目部管理人员是否一致；

- 3.项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格；

- 4.人员变更是否符合相关规定（如有）；

- 5.招、投标文件约定的其他内容。

四、检查情况

- 检查组通过查阅资料、向建设单位了解建设情况、查看施工现场管理机构及核实管理人员身份、检查考勤系统等方式进行，对检查中发现的问题，依据《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》现场开具不良行为记录告知函。现将检查情况通报如下：

1.安徽省港口湾水库灌区工程施工十标段（新建佟李干渠（郎溪县段））

- 建设单位：安徽省港口湾水库灌区管理局；施工单位：安徽水安建设集团股份有限公司；监理单位：黄河国际工程咨询（河南）有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，检查发现施工单位技术负责人不在岗（建设单位提供了请假条），监理单位总监不在岗（建设单位提供了请假条），项目部其他关键岗位人员在岗履职。

- 2.安徽省港口湾水库灌区工程施工十二标段（新建石壁山干（支）渠（宁国市段））

- 建设单位：安徽省港口湾水库灌区管理局；施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司；监理单位：中水淮河规划设计研究有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，检查发现施工单位项目经理不在岗（建设单位提供了请假条），项目部其他关键岗位人员在岗履职。

3.宣城市东部新城排水防涝改造提升工程一标段

- 建设单位：宣城东部新城投资发展有限公司；施工单位：济南城建集团有限公司；监理单位：华理监理咨询有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，检查发现施工单位项目经理、施工员、资料员不在岗（建设单位提供了项目经理的请假条），质量员、质检员四季度广域网实际考勤到岗率不足50%，监理单位1名监理员未录入广域网考勤系统，项目部其他关键岗位人员在岗履职。

- 处理情况：对施工单位济南城建集团有限公司记不良行为记录；鉴于监理单位华理监理咨询有限公司在我市两年内首次发生轻微不良行为，本次对该公司进行批评教育，不予记分。

- 4.宣城市东部新城排水防涝改造提升工程Ⅱ标段EPC工程

- 建设单位：宣城东部新城投资发展有限公司；施工单位：安徽路畅交通工程有限公司；监理单位：华理监理咨询有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员在岗履职，项目正常施工。

- 5.宣城经济技术开发区清流路与春华路交叉口东北角地块标准化厂房建设项目

- 建设单位：宣城开盛产城开发建设有限公司；施工单位：安徽开盛津城建设有限公司；监理单位：安徽宣建工程项目管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员在岗履职，项目正常施工。

- 6.宣城市清流路与风萃路交叉口东北角地块施工项目

- 建设单位：宣城开盛产城开发建设有限公司；施工单位：安徽开盛津城建设有限公司；监理单位：江苏赛华建设监理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员在岗履职，项目正常施工。

- 7.安徽华晟新能源科技有限公司8GW组件二期5.99MW分布式屋顶光伏发电项目

- 建设单位：宣城开盛晖腾新能源有限公司；施工单位：中安城投新能源工程有限公司；监理单位：安徽求是工程建设咨询有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员在岗履职，项目正常施工。

- 8.安徽华晟新能源科技有限公司8GW组件一期5.99MW分布式屋顶光伏发电项目

- 建设单位：宣城开盛晖腾新能源有限公司；施工单位：安徽尚特杰电力技术有限公司；监理单位：安徽求是工程建设咨询有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，检查发现施工单位现场项目经理人员与投标文件承诺项目经理不一致，安全员无正当理由不在岗且四季度广域网实际考勤到岗率不足50%，项目部其他关键岗位人员在岗履职。

- 处理情况：对施工单位安徽尚特杰电力技术有限公司记不良行为记录。

- 9.宣城华晟光伏科技有限公司五期5.7MW屋顶光伏发电项目

- 建设单位：宣城开盛晖腾新能源有限公司；施工单位：安徽尚特杰电力技术有限公司；监理单位：安徽求是工程建设咨询有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，检查发现施工单位现场项目经理人员与投标文件承诺项目经理不一致，安全员四季度广域网实际考勤到岗率不足50%，项目部其他关键岗位人员在岗履职。

- 处理情况：对施工单位安徽尚特杰电力技术有限公司记不良行为记录。

- 10.安徽好彩头食品有限公司4.8MW（5.4MWp）屋顶分布式光伏发电项目

- 建设单位：宣城开盛晖腾新能源有限公司；施工单位：中合智腾建设有限公司；监理单位：安徽宏基建设项目管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，检查发现施工单位施工人员无正当理由不在岗，项目部其他关键岗位人员在岗履职。

- 处理情况：鉴于施工单位中合智腾建设有限公司在我市两年内首次发生轻微不良行为，本次对该公司进行批评教育，不予记分。

- 11.奉公大道（青弋江大道－极盛路段）建设工程

- 建设单位：宣城经济技术开发区管理委员会；施工单位：安徽景诚市政工程有限公司；监理单位：安徽津河项目管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员在岗履职，项目正常施工。

- 12.2024至2027年度宣城经开区沥青路面维修养护工程

- 建设单位：宣城经开城市运营管理有限公司；施工单位：安徽兴元建设集团有限公司；监理单位：安徽恒晟项目管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员在岗履职，项目正常施工。

五、存在问题的处理

- 上述项目单位（招标人）应按照合同约定规范管理人员变更，加强现场管理，切实履行标后履约管理主体责任，对存在的问题应立即督促整改，并于10个工作日内向我局报送整改情况。我局将不定期组织复查，对整改不到位或拒不整改的单位，我局将对相关责任主体进行通报。

宣城市公共资源交易监督管理局

2025年1月3日

抄送：市司法局，市水利局，宣城经开区管委会，安徽省港口湾水库灌区管理局，宣城东部新城投资发展有限公司，宣城开盛产城开发建设有限公司，宣城开盛晖腾新能源有限公司，宣城经开城市运营管理有限公司。